Załącznik Nr 6
do Zaproszenia do składania ofert

MJM- III-26-2/2015

PROJEKT  UMOWY

zawarta w dniu …………………. w Radomiu pomiędzy:

Muzeum im. Jacka Malczewskiego,

z siedzibą w Radomiu, adres: 26-600 Radom, Rynek 11,

NIP 796-007-85-13,    REGON 000592584

reprezentowanym przez:

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Zwanym w dalszej części umowy  Zamawiającym,

a

*(imię, nazwisko, nazwa firmy, adres:

………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………….

……………………………………………….

NIP ………………….,    REGON ………………………..

Zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

Wstęp

Umowa zawarta po przeprowadzeniu postępowania o wartości  zamówienia publicznego  poniżej 30 000 euro, na podstawie Zarządzenia Nr 6/2014 Dyrektora Muzeum im. J. Malczewskiego z dnia 18 kwietnia  2014 r. w związku z art. 4 ust. 8  ustawy – prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity (Dz. U. z 2013r, poz. 907, ze zm.)

Zadanie realizowane w ramach umowy dotacyjnej ze środków  budżetu Województwa Mazowieckiego.

Przedmiot zamówienia

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie  remontu tarasu o powierzchni ok. 219,5m2  
w zabytkowym gmachu popijarskim wpisanym do rejestru zabytków. Zakres robót obejmuje :

1)  rozebranie istniejących posadzek z płytek marmurowych (odzyskanie do  dalszego wykorzystania ok 50%),

2) zerwanie posadzki cementowej wraz z izolacją,

3)  rozebranie obróbek blacharskich,

4) zabezpieczenie stropów przed wilgocią,

5) uszczelnienie tarasu,

6) wykonanie podłoża,

7) wykonanie posadzki cementowej i betonowej,

8) wykonanie posadzki z płyt marmurowych,

9) wykonanie cokolików z płytek marmurowych.

2. Zakres umowy, szczegółowy opis i wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia określone są w Projekcie budowlanym, Specyfikacji  Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót. Załączony do dokumentacji przedmiar robót ma jedynie znaczenie poglądowe i brak w przedmiarze  jakiejś pozycji wynikającej z pozostałej dokumentacji lub technologii wykonania danej roboty, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do roszczenia 
o wynagrodzenie za jej wykonanie.

3. Kosztorys ofertowy ma  jedynie charakter pomocniczy i służy do przedstawienia sposobu obliczenia ryczałtowej ceny oferty oraz ewentualnego rozliczenia się pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym w przypadku wcześniejszego odstąpienia  od umowy, przez którąkolwiek 
ze stron. Nie ujęcie przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym jakiejś pozycji określonej 
w dokumentacji projektowej i przedmiarach lub błędne opisanie pozycji czy obmiaru, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania tych robót, przy czym Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. Zamawiający uzna, że Wykonawca skalkulował te roboty w innych pozycjach kosztorysu ofertowego

4. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z pełną dokumentacją projektową (która była dostępna na stronie internetowej) i nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń oraz zapoznał 
się z miejscem  prowadzenia robót  oraz oświadcza, że warunki przeprowadzenia prac budowlanych są mu znane.

5. Prace remontowe będą prowadzone w gmachu popijarskim, wpisanym do rejestru zabytków nieruchomych.

6. Prace remontowe prowadzone będą w obiekcie czynnym w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu (za wyjątkiem tarasu) zgodnie z jego przeznaczeniem.

7. Wykonawca zapewni bezpieczeństwo osobom korzystającym z obiektu w czasie wykonywania robót.

8. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy z należytą starannością, zgodnie z dokumentami ustalonymi w ust. 2, zasadami wiedzy technicznej 
i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów o jakości odpowiadającej warunkom określonym w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.

9. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego w okolicznościach gdy:

d) możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów przedstawionych w ofercie, pod warunkiem że zmiana ta nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń.

e) zastosowanie rozwiązań równoważnych, posiadających  parametry techniczne 
i jakościowe nie gorsze od założeń projektowych, umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego (w przypadku gdy Wykonawca załączył do oferty Załącznik Nr 1 do Zaproszenia do składania oferty -  wykaz rozwiązań równoważnych).

10. Zmiany, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem

11. Zamiany, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

12. Zamawiający oświadcza, że jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości   zlokalizowanej  na działce Nr 65 oraz posiada Decyzję Nr 736/DR/15 z dnia 27.08.2015r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura  w Radomiu na przeprowadzenie zamierzenia inwestycyjnego  wg projektu.

Obowiązki Wykonawcy

§ 2

1. Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać poleceń osób sprawujących nadzór ze strony Zamawiającego.

2. Wykonawca zapewnia, że wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy  posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenie i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w szczególności przepisami BHP ) a także, że będą one wyposażone  
w ubrania ochronne oraz podstawowe narzędzia.

3. Wykonawca wyznaczy osoby z odpowiednimi kwalifikacjami do utrzymywania kontaktu     z Zamawiającym oraz do sprawowania nadzoru nad pracownikami (kierownik robót) Wykonawcy na terenie inwestycji. We wszystkich sprawach związanych z wykonaniem robót Wykonawca kontaktować się będzie bezpośrednio z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

4. Od  dnia protokólarnego przekazania terenu inwestycji Wykonawca:

a) odpowiada za organizację swojego zaplecza w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, utrzymanie ładu i porządku, usuwanie wszelkich odpadów, śmieci, opakowań i innych pozostałości po zużytych przez Wykonawcę materiałach.

b) zabezpieczy teren robót w czasie użytkowania obiektu przed dostępem osób trzecich oraz zabezpieczy na terenie budowy materiały przed kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem,

c) zabezpieczy przestrzeganie przepisów BHP, p. POŻ,

d) zabezpieczy i oznakuje teren inwestycji,, zamieszczając tablicę informacyjną,

e) ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim.

5. Wykonawca we własnym zakresie zobowiązuje się do zamontowania liczników poboru energii elektrycznej i  wody.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

a) uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

b) uszkodzenie i zniszczenie pomieszczeń, znajdujących się w piwnicy pod tarasem,

c) szkody osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania prac niezgodnie z obowiązującymi przepisami,

d) uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym 
z przekazanym Wykonawcy.

e) szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym, Wykonawca naprawia na własny koszt.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres rzeczowy przedmiotu umowy siłami  własnymi / lub przy pomocy podwykonawców* (podać zakres powierzonej części przedmiotu zamówienia oraz nazwę i adres podwykonawcy):

a) …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

b) …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

c) …………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….

Pozostały zakres przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona osobiście.

6. Za działania i zaniechania podwykonawców, Wykonawca odpowiada jak za własne działania i zaniechania.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

8. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcami jest wymagana zgoda Zamawiającego. Wykonawca przedstawi umowę z Podwykonawcami lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót określonych w umowie lub projekcie. Jeżeli Zamawiający, w terminie   7 dni od przedstawienia umowy lub jej projektu nie  zgłosi na piśmie zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

5. Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia ma przedstawić dowody, iż zapłacił podwykonawcom.

6. Wykonawca będzie kompletował w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelką dokumentację, w tym  Dziennik Budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz  przygotuje do odbioru końcowego komplet protokołów  niezbędnych do odbioru, 
a także umożliwi udostępnienie jej Zamawiającemu i innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

7. Wykonawca zobowiązany jest do  dokumentowania, w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, realizacji zadania w formie fotografii cyfrowej.

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, na  3 dni przed        terminem odbioru  końcowego przedmiotu umowy, opracowanej kompletnej dokumentacji powykonawczej, kosztorysów powykonawczych w 2 egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej) oraz na płytach CD, a także dokumentacji fotograficznej  powykonawczej i tej o której mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia kontrolerom i wizytatorom przeprowadzenia kontroli  lub wizytacji, przedmiotu umowy, na każdym etapie jego realizacji.

§ 3

1. W dniu podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oryginał opłaconej polisy ubezpieczeniowej do wglądu oraz pozostawi Zamawiającemu kserokopię przedmiotowej polisy poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 
a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający do czasu przedłożenia dokumentów ubezpieczeniowych nie przekaże placu budowy, a zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy wnosi zabezpieczenie w wysokości  5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto wskazanego w § 5 ust. 2 umowy, co stanowi kwotę ……………….   złotych. Zabezpieczenie może zostać wniesione w formie pieniężnej przelewem na konto Zamawiającego lub w formie innej niż pieniądz tj.…………………………………(w jednej z form wymienionych w art. 148 ust. 1 prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., tekst jednolity- Dz. U. z 2013r, poz. 907, ze zm.)

- Zabezpieczenie  wniesione w pieniądzu w wysokości ………………….zostało wpłacone przelewem  na rachunek bankowy  Zamawiającego Nr ……………………………………/ Zabezpieczenie  wniesione w innej formie niż pieniądz ………………….dostarczone Zamawiającemu dnia ……………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  umowy.

- Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

a) 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ………………złotych gwarantująca należyte i zgodne z umową wykonanie zamówienia, zostanie zwolniona w ciągu 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru  końcowego robót.

b) 30% wartości zabezpieczenia tj. kwota…………… złotych zabezpieczająca roszczenia Zamawiającego z tytułu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady zwrócona zostanie nie później niż  w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy 
z tytułu nienależytego wykonania zamówienia oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, przeznaczona zgodnie 
z umową do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem roszczeń Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Terminy wykonania umowy

§ 4

1. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona do 31 października 2015r.

2. Termin przekazania terenu inwestycji, nastąpi protokółem zdawczo odbiorczym w ciągu
7  dni od dnia zawarcia umowy.

3. Zamawiający przekaże kierownikowi budowy Dziennik Budowy i komplet dokumentacji.

4.  Termin rozpoczęcia robót, strony określają   na dzień ………………

5. Za dzień zakończenia wykonania zadania przyjmuje się datę bezusterkowego odbioru końcowego robót.

Wynagrodzenie i rozliczenia

§ 5

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego.

2. Wynagrodzenie za wykonanie prac określonych w § 1 oraz w terminie określonym 
w  § 4 ust. 1 niniejszej Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy

a)   kwota  netto: ………………………………….. złotych

(słownie złotych: ………………………………………………………)

b) do powyższej  kwoty doliczony będzie  podatek VAT w   wysokości 23% tj. …………………….

c) kwota brutto:  ………………………………… złotych  (słownie złotych: ………………………………………………………….. ).

3. Powyższe wynagrodzenie ryczałtowe  obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. roboty objęte dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym także ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. Wynagrodzenie obejmuje również nie ujęte w dokumentacji prace, a niezbędne do wykonania zdania 
tj. np. prace przygotowawcze, porządkowe. Niedoszacowanie, pominiecie oraz bark rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie.

4. Kwoty określone w ust.1 zawierają wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu   zamówienia i nie mogą ulec zmianie,  za wyjątkiem sytuacji urzędowych zmian 
w obowiązujących przepisach podatkowych, w tym zmiany VAT.

5. Wynagrodzenia Wykonawcy, określone w § 5 ust. 1 obejmuje koszty zużytej energii elektrycznej, wody. Koszty o których mowa  Wykonawca ma obowiązek pokryć we własnym zakresie.

6. Wynagrodzenie ryczałtowe zostało ustalone na podstawie całej dokumentacji budowlanej. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy, nie rzutuje na umówioną formę wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca dokonał całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na zakres prac objętych przedmiotem zamówienia na własną odpowiedzialność i ryzyko, w oparciu o załączoną do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT  dokumentację projektową oraz wizję lokalną i nie zgłosił w tym zakresie żadnych uwag.

7. Ryczałt nie ulega zmianie w przypadku przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca do rozliczenia przedłoży Zamawiającemu kosztorys powykonawczy, wraz 
z obmiarem, zweryfikowanym przez inspektora nadzoru, w zakresie norm kosztorysowania i obmiarów.

§ 6

1. Zamawiający przewiduje rozliczenie po zakończeniu i odebraniu wszystkich robót.

2. Płatność dokonana będzie na podstawie  faktury końcowej, wystawionej  na podstawie wykonanych robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru  protokółem odbioru końcowego.

3. Płatność za fakturę końcową dokonana zostanie przelewem na wskazany przez Wykonawcę  rachunek bankowy, w terminie 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia faktury, Zamawiającemu wraz z protokółem końcowym odbioru prac.

4. Wykonawca zobowiązany jest do  wskazania w wystawionej fakturze nazwy zadania.

5. W przypadku udziału podwykonawców, warunkiem koniecznym do zapłaty wynagrodzenia jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów, iż zapłacił on wszystkie zobowiązania względem podwykonawców realizujących w jego imieniu część zamówienia.

Obowiązki Zamawiającego

§7

Do obowiązków Zamawiającego należą:

1. Wprowadzenie i protokólarne przekazanie Wykonawcy terenu prac robót budowlanych wraz z Dziennikiem Budowy, pozwoleniem na budowę i wszelką potrzebną dokumentacją.

2. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

3. Dostarczenie 1 egzemplarza dokumentacji projektowej w terminie do 5 dni od daty   zawarcia niniejszej umowy.

4. Dokonanie odbioru  robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 8 Umowy.

5. Terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Odbiory

§ 8

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbioru robót:

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór końcowy.

2. Odbiory robót zanikających i końcowy dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale Zamawiającego. Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbioru w formie pisemnej – wpisem do dziennika budowy.

3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywane będą w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawca usunie wszelkie usterki stwierdzone:

a) przez nadzór inwestorski w trakcie trwania prac w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia,

b) podczas odbioru końcowego, w terminie technicznie i organizacyjnie uzgodnionym.

5. Odbiór końcowy (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego), dokonany będzie 
w terminie 7 dni roboczych,  licząc od daty zgłoszenia.

6. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o  gotowości do odbioru końcowego  minimum na 7 dni przed dniem rozpoczęcia  tego odbioru  pismem składanym  bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

7. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości odbioru będzie faktyczne wykonanie  robót, potwierdzone w Dzienniku Budowy, wpisem dokonanym przez kierownika robót oraz inspektora nadzoru inwestorskiego

8.  Kierownik budowy  zgłasza Zamawiającemu i inspektorowi nadzoru  gotowość do odbioru oraz przedkłada do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru dokumenty, w skład których wchodzą miedzy innymi:

-Dziennik Budowy,

- inwentaryzacja powykonawcza inwestycji, wszystkich elementów wchodzących w skład

przedmiotu zamówienia.

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac i robót budowlanych

- dokumentację powykonawczą z niezbędnymi dokumentami, takimi jak: atesty certyfikaty,

deklaracje zgodności , na zastosowane materiały.

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad i dokonać odbioru warunkowego, z podaniem  terminu  na usuniecie wad lub usterek.

10. Usunięcie wad potwierdza pisemnie inspektor nadzoru.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do  usunięcia, a umożliwiają one użytkowanie inwestycji zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie do wartości wadliwie wykonanych robot wg wyceny dokonanej przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

12. Jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy, zachowując prawo do  naliczenia Wykonawcy kar umownych na zasadach określonych w § 11 umowy.

13. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokóle odbioru, nie później jednak niż termin zakończenia prac określony w § 3 ust. 1 umowy.

Osoby nadzorujące

§ 9

1.  Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy pełnił będzie:  inspektor w branży konstrukcyjno-budowlanej - ………………………………….

2. Inspektor nadzoru kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych. W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową ma prawo powiadomić Zamawiającego, łącznie z wnioskiem o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy ze skutkami przewidzianymi z  tego tytułu.

3.  Funkcję kierownika robót ze strony Wykonawcy pełnić będzie kierownik robót, pełniący, posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, oraz potwierdzoną co najmniej 2-letnią  praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych……

Gwarancja

§ 10

1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlaną, bez wad, które pomniejsza wartość robót lub uczynią obiekt nieprzydatnym do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcznej pisemnej gwarancji, w rozumieniu art. 577 k.c. oraz rękojmi, która stanowi załącznik „A” do umowy  na wykonane roboty budowlane,  liczonej od dnia odbioru końcowego całego zakresu objętego umową.

3. Wykonawca niezależnie od udzielonej gwarancji jakości, ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady robót. Strony rozszerzają uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przez okres objęty gwarancją jakości określonej w § 12 ust. 2.

Kary umowne

§ 11

1. Strony postanawiają, że w przypadku nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane w następujących sytuacjach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego w całości lub w części, z przyczyn za  które odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy.

b) za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,2%wynagrodzenia  brutto, określonego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu,  o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy,

c) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych 
w okresie rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie  usterki.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną  za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę  z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto  za przedmiot umowy, określonego w § 5 ust 1 umowy.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych karnych nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody.

4. Zapłata wymienionych  w umowie kar umownych, nie zwalnia Stron z wypełnienia  wzajemnych zobowiązań wynikających z zapisów umowy.

5. Kara umowna powinna być zapłacona przelewem na rachunek bankowy przez Stronę, która naruszyła warunki umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia 
z żądaniem zapłaty.

6. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uchybienia uzgodnionym terminom realizacji robót, powstałe z winy Zamawiającego, uzgodnione terminy wykonania robót przedłużone zostaną o  czas trwania przestojów, powstałych z winy Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy

§ 12

- Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza 
w sposób istotny postanowienia umowy.

- Zamawiającemu przysługuje  prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, gdy:

  - zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy,

  - zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu niniejszej umowy,

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał je i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca z własnej winy przerwał realizację robót i przerwa ta trwała dłużej niż  7 dni.

  - Wykonawca realizuje roboty objęte niniejszą umową bez należytej staranności, niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami, obowiązującymi przepisami, zasadami BHP lub sprzecznie z niniejszą umową,

  - Wykonawca nie dotrzymuje terminu  końcowego realizowanego przedmiotu umowy.

  - Zaistnieją istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego 
za  wykonaną część umowy.

3. Odstąpienie od niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem uznania odstąpienia za bezskuteczne.

    - W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od niniejszej umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz prac zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od niniejszej umowy nastąpiło z przyczyn, 
za które Wykonawca odpowiada, niezwłocznie, a najpóźniej w terminie trzydziestu dni, usunie z terenu inwestycji urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów inwestycji, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór remontowanych powierzchni w ciągu trzydziestu dni od daty podpisania przez Strony niniejszej umowy protokołu robót 
w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

Zmiana umowy

§ 13

1.Zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod  rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w formie przewidzianej 
w ust. 1, w stosunku do treści oferty  polegających na:

# 1) zmianie terminu wykonania zamówienia spowodowanej wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych. Zmiana ta nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

# 2) zmianie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zaistnienia działań wojennych, aktów terroryzmu, rewolucji, przewrotu wojskowego lub cywilnego, wojny domowej, skażeń radioaktywnych, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę.

3) zmianie osobowej: zmiana osób przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w Zaproszeniu do składania ofert.

4) zmianie dotyczącej zatrudnienia podwykonawców (w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, ze wykona umowę osobiście), z zastrzeżeniem § 2 umowy.

5) zmianie osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 2 (w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców).

# 6) Zamawiający dopuszcza zmianę ceny zamówienia brutto (ceny ofertowej) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

7) Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu, jeżeli zajdzie potrzeba 
w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana ta nie może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

§14

# 1.Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Stron na rzecz osób trzecich.

2. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie cesji długów muzeum, wynikających 
z realizacji przedmiotowej  umowy, na rzecz innych podmiotów  zakaz dokonywania cesji długów.

Postanowienia  końcowe

§15

1. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej  zmianie swojej, siedziby, konta bankowego, numeru telefonu,  numeru NIP i Regon.

2. Wszelkie powiadomienia wynikające z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
lub elektronicznej. Powiadomienia takie będą kierowane na następujące adresy :

  - Dla Zamawiającego: Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 26-600 Radom, ul. Rynek 11,  nr fax  0-48 36-234-81,  e-mail: administracja@muzeum.edu.pl

  - Dla Wykonawcy: …………………………………………………………….

nr fax : ……………………, e-mail ………………………………………….

3. Powiadomienia takie będą uważane za prawidłowo dokonane w dniu osobistego   doręczenia, w dniu otrzymania potwierdzenia doręczenia w przypadku zawiadomienia listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub w dniu wysłania wiadomości poprzez sieć Internet.

§ 16

1. Strony umowy oświadczają, że wszystkie sporne sprawy będą  starały się rozstrzygać we  własnym zakresie i dopiero gdy nie będzie to możliwe, sprawy konfliktowe będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla  siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: Kodeksu   Cywilnego, Prawa Budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. Niniejszą umowę sporządzono w trzech   jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiający, 1 egz. otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA :                                              ZAMAWIAJĄCY :

*niepotrzebne skreślić